# 10 — Вовлечение и Геймификация — Руководство по внедрению

Цепочка: Вовлечение (Лутбоксы, Стикеры, 8 Квестов, Еженедельные/Ежедневные/Праздничные бонусы)

Приоритет: Фаза 3 (Неделя 7–8)

Это самая крупная цепочка — разбивается на подпроекты ниже

────────────────────────────────────────────────────────────

## ШАГ 0: ПРЕДСТАРТОВЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

[ ] API начисления/списания CC (Cuatro Coins) работает

[ ] Система Lucky Wheel активна с уровнями Silver/Gold/Platinum

[ ] Каналы In-app popup и App Push активны

[ ] UI лутбокса готов в личном кабинете игрока

[ ] UI книги стикеров готов (сетка на 30 слотов)

[ ] API отслеживания прогресса квестов доступен

[ ] Сумма ставок отслеживается по типу игры в реальном времени

[ ] Отслеживание логинов для функции ежедневной серии

[ ] Календарь аргентинских праздников настроен на год

────────────────────────────────────────────────────────────

## A. ЛУТБОКСЫ

Название Journey: 10-LB-JOURNEY

Тип: По событию (постоянный)

Вход: total_wagered_ars достигает следующего порога в 5 000 ARS (слоты) или 10 000 ARS (лайв)

### Правила начисления:

1 токен лутбокса за каждые 5 000 ARS ставок на слотах

1 токен лутбокса за каждые 10 000 ARS ставок в лайве

Токены накапливаются в личном кабинете, открываются вручную

### Таблица наград:

| Награда | Вес | Значение |
| --- | --- | --- |
| Малый подарок CC | 50% | 25–50 CC |
| Free Spins (5–10) | 25% | На топ-слоте игрока |
| Бонусные деньги | 15% | 500–1 000 ARS |
| Вход в Lucky Wheel | 7% | 1 Silver вход |
| Премиум FS (25+) | 3% | На премиум-тайтлах |

### Создать 4 коммуникации:

LB-C1: Токен получен (по событию)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Campaign ID | 10-LB-C1-PUSH |
| Канал | App Push |
| Текст (ES) | ¡Ganaste un loot box! Abrilo desde tu panel. |
| CTA | Deep link на панель лутбоксов |

LB-C2: Лутбокс открыт (по событию)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Campaign ID | 10-LB-C2-POPUP |
| Канал | In-app popup |
| Текст баннера (ES) | ¡Loot Box Abierto! |
| Описание баннера | Celebration loot box opening — glowing box bursting open, reward icon revealed ({reward}), sparkle/confetti animation, golden light rays |
| Тело (ES) | {reward} desbloqueado. ¡Seguí jugando para más! |

LB-C3: Еженедельное напоминание о неоткрытых (понедельник)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Campaign ID | 10-LB-C3-EMAIL |
| Канал | Email |
| Тема (ES) | 🎁 {count} loot boxes sin abrir te esperan |
| Прехедер (ES) | Descubrí qué hay adentro antes de que expiren |
| Текст баннера (ES) | {count} Loot Boxes Sin Abrir |
| Описание баннера | Mystery loot boxes — stack of glowing unopened boxes, question marks floating, treasure hint, exciting blue/purple tones |
| Описание тела | Напоминание о неоткрытых лутбоксах с тизером загадки. Список возможных наград. Одна CTA на личный кабинет. |
| Условие | У игрока ≥1 неоткрытый лутбокс |
| CTA (ES) | Abrir ahora → личный кабинет |

LB-C4: Ежемесячная сводка (1-е число месяца)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Campaign ID | 10-LB-C4-EMAIL |
| Канал | Email |
| Тема (ES) | 📊 Tu resumen mensual de loot boxes |
| Прехедер (ES) | Mirá todo lo que ganaste este mes |
| Текст баннера (ES) | Resumen Mensual de Loot Boxes |
| Описание баннера | Monthly recap visual — opened loot boxes collage, reward summary icons, comparison chart (vs last month), celebratory purple/gold theme |
| Описание тела | Ежемесячная статистика лутбоксов: открыто коробок, общая сумма наград, сравнение с прошлым месяцем, тизер на следующий месяц. |

────────────────────────────────────────────────────────────

## B. СТИКЕРЫ

Название Journey: 10-STK-JOURNEY

Механика: Книга стикеров на 30 слотов. Определённые действия открывают стикеры. Ряд из 5 = награда. Все 30 = главный приз.

### Действия для стикеров (примеры — настроить 30):

| Стикер | Требуемое действие |
| --- | --- |
| #1 | Сыграть в Jackpot Joker 10 раз |
| #2 | Внести депозит 3 дня подряд |
| #3 | Попробовать нового провайдера игр |
| #4 | Поставить 10 000 ARS за неделю |
| #5 | Выиграть 5× от ставки за один спин |
| ... | (Определить оставшиеся 25) |

### Уровни наград:

| Веха | Награда |
| --- | --- |
| Одиночный стикер | 25 CC |
| Полный ряд из 5 | 200 ARS + 10 FS |
| Все 30 собраны | 10 000 ARS + Premium Lucky Wheel + превью VIP I |

### Создать 4 коммуникации:

STK-C1: Стикер разблокирован

| Campaign ID | `10-STK-C1-PUSH` |
| --- | --- |
| Канал | App Push |
| Текст (ES) | Nueva figurita desbloqueada: {sticker_name}. ¡Seguí coleccionando! |

STK-C2: Один стикер до завершения ряда

| Campaign ID | `10-STK-C2-EMAIL` |
| --- | --- |
| Канал | Email |
| Тема (ES) | 🧩 200 ARS + 10 giros: te falta 1 figurita |
| Прехедер (ES) | Completá la fila y ganate el premio |
| Текст баннера (ES) | ¡Te Falta 1 Figurita! |
| Описание баннера | Almost-complete sticker row — 4/5 sticker slots filled, last slot glowing/pulsing with question mark, 200 ARS + 10 FS reward preview, exciting urgency |
| Описание тела | Подсветить, какой стикер не хватает и какое действие его открывает. Показать превью награды: 200 ARS + 10 FS. Чёткая CTA на выполнение действия. |
| Условие | Собрано 4 из 5 стикеров в ряду |

STK-C3: Ряд завершён

| Campaign ID | `10-STK-C3-PUSH-POPUP` |
| --- | --- |
| Канал | App Push + In-app popup |
| Текст баннера (ES) | ¡Fila Completa! |
| Описание баннера | Celebration row complete — 5/5 stickers glowing, reward burst animation (200 ARS + 10 FS), confetti, golden completion badge |
| Тело (ES) | ¡Fila completa! Ganaste 200 ARS + 10 giros gratis. |
| Действие | Начислить 200 ARS + 10 FS |

STK-C4: Ежемесячная сводка

| Campaign ID | `10-STK-C4-EMAIL` |
| --- | --- |
| Канал | Email |
| Тема (ES) | 📈 {count} figuritas este mes — faltan {remaining} |
| Прехедер (ES) | El gran premio de 10,000 ARS está cada vez más cerca |
| Текст баннера (ES) | {count} Figuritas Coleccionadas |
| Описание баннера | Monthly sticker progress — sticker book grid showing filled/empty slots, progress bar to 30, grand prize preview (10,000 ARS + VIP), collector theme |
| Описание тела | Ежемесячный отчёт по стикерам: собрано, осталось до главного приза, подсказка по следующему достижимому стикеру, мотивация. |

────────────────────────────────────────────────────────────

## C. КВЕСТЫ (8 типов квестов)

### Квест 1: Квест на 4 депозита ("Misión Cuatro")

Название Journey: 10-Q1-MISSION-CUATRO

Автоматическая регистрация: При FTD

Окно: 7 скользящих дней

Награды: Возрастающие за каждый депозит (см. спецификацию)

| Касание | Campaign ID | Время | Канал | Контент (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10-Q1-C1-POPUP-EMAIL | При FTD | Popup + Email | Popup Banner: Активация квеста — логотип "Misión Cuatro", прогресс-бар на 4 шага, превью первой награды. Email Banner: То же. Тело: ¡Misión Cuatro activada! 4 depósitos en 7 días = premios increíbles. |
| C2 | 10-Q1-C2-PUSH | После 2-го депозита | App Push | ¡Vas por la mitad! 2 depósitos más para completar la Misión Cuatro. |
| C3 | 10-Q1-C3-SMS | После 3-го депозита | SMS | CuatroBet: ¡Falta 1 depósito para ganar 30 giros + 200 CC + bono 50%! {link} |
| C4 | 10-Q1-C4-POPUP-EMAIL | После 4-го депозита | Popup + Email | Popup Banner: Миссия выполнена — 4/4 галочки, конфетти, каскад наград. Email Banner: То же + сводка наград. Тело: ¡Misión Cuatro completa! Tus premios están acreditados. |

Награды за каждый депозит:

| Депозит | FS | CC | Дополнительно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 10 FS | 50 CC | — |
| 2-й | 15 FS | 75 CC | — |
| 3-й | 20 FS | 100 CC | — |
| 4-й | 30 FS | 200 CC | 50% матч до 3 000 ARS |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Квест 2: Double Chance (Еженедельный Lucky Wheel)

Название Journey: 10-Q2-DOUBLE-CHANCE

Триггер: По расписанию (1 выходные в месяц)

| Касание | Campaign ID | Время | Канал | Контент (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10-Q2-C1-EMAIL | Пятница утро | Email | Тема: 🎡 Doble Chance este fin de semana Прехедер: Cada depósito = 2 giros en Lucky Wheel Текст баннера: Doble Chance — Este Fin de Semana. Описание баннера: Lucky Wheel ×2 visual, weekend party vibe, golden coins. Описание тела: Детали промо на выходные: каждый депозит = 2 вращения Lucky Wheel, доступно только Сб-Вс. |
| C2 | 10-Q2-C2-PUSH | Суббота | Push | Doble Chance está activo. Depositá y girá 2 veces. |
| C3 | 10-Q2-C3-SMS | Воскресенье | SMS | CuatroBet: Último día de Doble Chance. Depositá y girá 2 veces: {link} |
| C4 | 10-Q2-C4-EMAIL | Понедельник | Email | Тема: 📊 Tu resumen de Doble Chance Прехедер: Mirá cuántos giros usaste y qué ganaste Текст баннера: Doble Chance — Resumen. Описание баннера: Recap visual — Lucky Wheel results, total spins count. Описание тела: Итоги выходных: всего использовано вращений, выигранные награды, тизер на Double Chance следующего месяца. |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Квест 3: Silver Spin (Уровневое колесо)

Название Journey: 10-Q3-SILVER-SPIN

Постоянный: Вращение зарабатывается на вехах по ставкам

| Касание | Campaign ID | Время | Канал | Контент (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10-Q3-C1-PUSH | При получении | Push | ¡Ganaste un giro {tier}! Usalo ahora. |
| C2 | 10-Q3-C2-SMS | 48ч после получения | SMS | CuatroBet: Tu giro {tier} está sin usar. No lo pierdas: {link} |
| C3 | 10-Q3-C3-PUSH | 24ч до истечения | Push | Tu giro {tier} vence mañana. Usalo: {link} |
| C4 | 10-Q3-C4-POPUP | После вращения | Popup | Текст баннера: ¡Ganaste {reward}! Описание баннера: Lucky Wheel result celebration — {tier} wheel stopping on reward, sparkle animation, reward icon. Тело: ¡Giraste y ganaste {reward}! |

Уровни: Silver (2K ставок) / Gold (10K ставок) / Platinum (50K ставок)

────────────────────────────────────────────────────────────

### Квест 4: Steady Flow (Одинаковая сумма × 4)

Название Journey: 10-Q4-STEADY-FLOW

Та же структура, что и выше. Определяет 4 последовательных депозита одинаковой суммы.

### Квест 5: Triple Treat (3 последовательных дня)

Название Journey: 10-Q5-TRIPLE-TREAT

3 депозита за 3 последовательных календарных дня.

### Квест 6: Cuatro Cycle (Opt-In, фиксированная сумма × 4 за 7 дней) 🔴

Название Journey: 10-Q6-CUATRO-CYCLE

Требуется Opt-in. Игрок выбирает уровень: 1 500 / 3 000 / 5 000 / 10 000 ARS.

| Уровень | Награда за завершение |
| --- | --- |
| 1 500 × 4 | 50% матч на 5-й депозит + 20 FS + 200 CC |
| 3 000 × 4 | 75% матч + 30 FS + 400 CC |
| 5 000 × 4 | 100% матч + 50 FS + 800 CC |
| 10 000 × 4 | 120% матч + 75 FS + 1 500 CC + вход в Lucky Wheel |

### Квест 7: 4 дня подряд (Строгий Cuatro Cycle) 🔴

То же, что и Квест 6, но требует 4 последовательных календарных дня. Добавить 20% повышение кэшбэка.

### Квест 8: Достичь оборота в 4 случайных слотах (еженедельно) 🔴

Название Journey: 10-Q8-SLOT-CHALLENGE

Автоматическое назначение: Каждый понедельник, 4 случайных слота (2 из топ-10 + 2 новых/малоиграемых).

| Касание | Campaign ID | Время | Канал | Контент (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10-Q8-C1-EMAIL-BANNER | Понедельник утро | Email + In-app | Тема: 🎰 Tu desafío semanal de slots empieza hoy Прехедер: 4 slots asignados, premios por completar Текст баннера: Desafío Semanal de Slots. Описание баннера: 4 slot game thumbnails in grid, weekly challenge badge, target indicator, exciting vibrant design. Описание тела: Вступление к еженедельному челленджу: 4 назначенных слота, цель по ставкам на каждый, награды за выполнение. |
| C2 | 10-Q8-C2-PUSH | Среда | Push | Desafío semanal: {X}/4 slots completados. ¡Seguí! |
| C3 | 10-Q8-C3-SMS | Пятница | SMS | CuatroBet: Quedan 2 días para tu desafío semanal: {link} |
| C4 | 10-Q8-C4-PUSH | Воскресенье | Push | ¡Hoy es el último día del desafío! {X}/4 slots. Completalo ahora. |

────────────────────────────────────────────────────────────

## D. СИТУАЦИОННЫЕ БОНУСЫ

### Еженедельный бонус (каждую пятницу)

Название Journey: 10-WB-WEEKLY

Сегмент: Игроки с ≥1 депозитом за последние 7 дней. Уровневый перезагруз.

| Касание | Campaign ID | Время | Канал | Контент (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10-WB-C1-EMAIL | Пятница 10:00 | Email | Тема: 💰 {tier%} + {FS} giros: tu recarga semanal Прехедер: Válido hasta el domingo, no te lo pierdas Текст баннера: Recarga Semanal: {tier%} + {FS} Giros. Описание баннера: Weekly reload visual — Friday party theme, bonus amount highlight, free spins icons, "válido hasta domingo" ribbon. Описание тела: Детали еженедельного перезагруза по уровню игрока: % матча, кол-во FS, срок действия (до воскресенья). Быстрая CTA на депозит. |
| C2 | 10-WB-C2-PUSH | Пятница вечер | Push | Tu bono semanal está listo. Activalo ahora. |
| C3 | 10-WB-C3-SMS | Суббота | SMS | CuatroBet: Tu recarga semanal + giros gratis. Último día mañana: {link} |
| C4 | 10-WB-C4-PUSH | Воскресенье | Push | Último día para tu recarga semanal. |

### Ежедневный бонус (серия логинов)

Название Journey: 10-DB-DAILY

Механика: Последовательные ежедневные логины. Депозит не требуется.

| Касание | Campaign ID | Время | Канал | Контент (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10-DB-C1-PUSH | Ежедневно утро | Push | Día {X} de tu racha. Reclamá tu premio diario. |
| C2 | 10-DB-C2-SMS | Вечер (если не забрано, серия 4+) | SMS | CuatroBet: Racha de {X} días. No pierdas tu premio: {link} |
| C3 | 10-DB-C3-EMAIL-POPUP | День 7 | Email + Popup | Тема: 🔥 7 días seguidos — tu premio especial Прехедер: Tu racha de login desbloquea algo grande Popup Banner: Бейдж 7-дневной серии, конфетти, золотая иконка вехи. Текст баннера Email: ¡7 Días Seguidos! Описание баннера Email: 7-day streak milestone — calendar with 7 checkmarks, special reward unlocking, gold theme. Описание тела: Поздравление с 7-дневной серией. Детали специальной награды. Мотивация продолжать. |
| C4 | 10-DB-C4-EMAIL | День после обрыва | Email | Тема: 😔 Tu racha de {X} días se rompió Прехедер: Empezá de nuevo hoy y recuperá tu progreso Текст баннера: Tu Racha Se Rompió. Описание баннера: Broken streak visual — calendar chain broken, motivational "start again" arrow, new streak preview. Описание тела: Серия оборвалась на {X} днях. Мотивация начать заново: сегодняшний логин = День 1. Превью награды за следующую веху. |

### Праздничные бонусы (аргентинский календарь)

Название Journey: 10-HOL-{HOLIDAY_CODE}

Ключевые даты: 25 мая, 9 июля, 12 октября, 25 декабря, Карнавал, Пасха и т.д.

| Касание | Campaign ID | Время | Канал | Контент (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 10-HOL-C1-EMAIL | −7 дней | Email | Тема: 🎉 {holiday} se acerca con ofertas especiales Прехедер: Mirá lo que te preparamos para este feriado Текст баннера: Se Acerca {holiday}. Описание баннера: Holiday teaser — themed visual for specific holiday (national colors for patriotic, festive for Christmas, etc.), "coming soon" countdown. Описание тела: Приближается праздник: превью специальных предложений, даты, чего ожидать. Создание ожидания. |
| C2 | 10-HOL-C2-PUSH | −3 дня | Push | En 3 días: ofertas de {holiday}. ¡No te lo pierdas! |
| C3 | 10-HOL-C3-ALL | День праздника | Email + SMS + In-app | Тема: 🥳 Feliz {holiday} — tu regalo te espera Прехедер: Abrí tu bono especial de {holiday} Текст баннера Email: ¡Feliz {holiday}! Описание баннера Email: Full holiday celebration — themed artwork, festive decorations, offer highlight, national/festive colors. Popup Banner: Condensed holiday visual with offer. Описание тела: Праздничное поздравление + детали бонуса ({offer}). Мультиканал: email — полный макет, SMS — ссылка, in-app popup — сокращённая версия. |
| C4 | 10-HOL-C4-EMAIL | +1 день | Email | Тема: ⏰ {holiday} — últimas 24h para tu bono Прехедер: Extendimos la oferta un día más, aprovechá Текст баннера: {holiday} — Últimas 24h. Описание баннера: Extended holiday offer — same holiday theme but with countdown/urgency, "24h more" badge. Описание тела: Напоминание на следующий день: праздничное предложение продлено ещё на 24ч. Акцент на срочности. |

────────────────────────────────────────────────────────────

## ЧЕК-ЛИСТ ТЕСТИРОВАНИЯ

[ ] Токены лутбоксов начисляются при правильных порогах ставок (5K слоты / 10K лайв)

[ ] Веса наград лутбоксов соответствуют спецификации

[ ] Действия для стикеров корректно отслеживают выполнение

[ ] Завершение ряда стикеров начисляет 200 ARS + 10 FS

[ ] Квест 1 сбрасывается через 7 дней, если не завершён

[ ] UI opt-in Квеста 6 работает, выбор уровня сохраняется

[ ] Назначение случайных слотов в Квесте 8 меняется еженедельно

[ ] Еженедельный бонус нацелен на правильный сегмент (депозит за последние 7 дней)

[ ] Счётчик ежедневной серии корректно увеличивается и сбрасывается

[ ] Праздничные кампании запускаются в правильные даты

[ ] Все начисления CC, FS, бонусы матча применяются корректно

[ ] Лимиты частоты: квесты/геймификация ИСКЛЮЧЕНЫ из стандартных ограничений (это функции вовлечения)