# 14 — Редизайн лендинга бонусов — Руководство по внедрению

Цепочка: Персонализация лендинга (макет карточек на основе жизненного цикла + исправления)

Приоритет: Фаза 1 (Неделя 2–3)

Тип: Изменение UI/UX, не CRM-путь

────────────────────────────────────────────────────────────

## ШАГ 0: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

[ ] Доступ к GR8 Tech CMS или конструктору лендингов

[ ] Атрибут стадии жизненного цикла игрока доступен для персонализации страницы

[ ] Возможность динамического рендеринга контента (показ/скрытие карточек по сегменту)

[ ] Расписание розыгрышей Lucky Wheel настроено (ежедневно/еженедельно)

[ ] API рекомендаций игр доступен (или ручной список топ-10)

[ ] Аналитика отслеживания показов карточек, кликов, конверсий

────────────────────────────────────────────────────────────

## A. ИСПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (До редизайна)

### Исправление 1: Обратный отсчёт Lucky Wheel

| Проблема | "357D LEFT" — почти год. Нет срочности. Страница выглядит устаревшей. |
| --- | --- |
| Решение | Заменить на обратный отсчёт до следующего запланированного розыгрыша |
| Логика | IF draw_scheduled → show "Próximo sorteo en {hours}h {minutes}m" <br> IF no_draw_scheduled → show "Próximo Lucky Wheel: {date}" teaser |
| НЕЛЬЗЯ | Показывать обратный отсчёт > 7 дней. Если таймер > 7д — скрыть карточку. |

### Исправление 2: Приветственный бонус на спорт

| Проблема | Отображается на видном месте. 99.9% — казино-игроки. Впустую потрачено место. |
| --- | --- |
| Решение | Добавить вкладки-фильтры вверху: Todo / Casino / Deportes |
| По умолчанию | Выбрана вкладка Casino |
| Карточка спорта | Видна только во вкладке Deportes |
| Исключения | Если player.game_preference = "Sports" → по умолчанию вкладка Deportes |

### Исправление 3: Дублирующиеся приветственные карточки

| Проблема | 2 почти идентичные карточки Slots/Live (150% + 60 FS vs 150%). Каннибализация. |
| --- | --- |
| Решение | Объединить в одну главную карточку: 120% + 50 FS (в соответствии с лестницей Chain 05) |
| Показывать | Одну карточку с чётким CTA |
| Если игрок использовал приветственный бонус | Скрыть карточку полностью, заменить предложением пополнения |

### Исправление 4: Нет визуальной иерархии

| Проблема | Lucky Wheel визуально равен приветственным бонусам |
| --- | --- |
| Решение | Главная карточка (большая, вверху) + вспомогательные карточки (меньше, ниже) |
| Макет | 1 главная (на всю ширину) + 2–3 вспомогательные (сетка в половину ширины) |

────────────────────────────────────────────────────────────

## B. ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ МАКЕТЫ ПО ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ

### Макет 1: Игрок до FTD

Сегмент: lifecycle_stage = "Registered" OR "Activated"

| Позиция | Карточка | Контент (ES) | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная (на всю ширину) | Welcome Bonus | Bono de bienvenida: 120% + 50 giros gratis en Gates of Olympus | Depositar ahora → Cashier |
| Вспомогательная 1 | Lucky Wheel | Próximo sorteo en {countdown}. Depositá para participar. | Ver premios → Wheel page |
| Вспомогательная 2 | Превью топ-игр | 3 избранных слота из топ-10 (изображения + названия) | Jugar gratis → Demo mode |
| Вспомогательная 3 | Руководство «Как» | Cómo depositar en 2 minutos (пошаговый визуал) | Depositar → Cashier |
| Скрыто | Предложения пополнения, VIP-контент, Bonus Shop, Квесты | — | — |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Макет 2: День 1 (Post-FTD, первые 72 часа)

Сегмент: lifecycle_stage = "FTD" OR "Day_1_3"

| Позиция | Карточка | Контент (ES) | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная | Предложение второго депозита | Tu segundo depósito: 75% + 30 giros en {first_session_game} | Depositar → Cashier |
| Вспомогательная 1 | Оставшиеся приветственные FS | Te quedan {remaining_fs} giros gratis. Usalos ahora. | Jugar → Slot page |
| Вспомогательная 2 | Lucky Wheel | Реальный обратный отсчёт | Girar → Wheel |
| Вспомогательная 3 | Рекомендации игр | На основе поведения в первой сессии | Probar → Game |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Макет 3: Регулярный игрок

Сегмент: lifecycle_stage = "Regular"

| Позиция | Карточка | Контент (ES) | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная | Еженедельное пополнение (ротация) | Recarga semanal: {offer_pct}% + {fs_count} giros. Válido hasta domingo. | Activar → Deposit |
| Вспомогательная 1 | Активные квесты | Misión activa: {quest_name}. Progreso: {progress}% | Ver misión → Quest page |
| Вспомогательная 2 | Lucky Wheel | Реальный обратный отсчёт | Girar |
| Вспомогательная 3 | Избранное Bonus Shop | Топ-2 предмета по выкупу | Ver tienda → Shop |

────────────────────────────────────────────────────────────

### Макет 4: Pre-VIP / VIP

Сегмент: lifecycle_stage IN ("Pre-VIP", "VIP_I", "VIP_II", "VIP_III", "VIP_IV")

| Позиция | Карточка | Контент (ES) | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная | Персональное сообщение | {crm_owner_name}: {personalized_message}. Tu cashback esta semana: {cashback_amount} ARS. | Ver mi cuenta VIP |
| Вспомогательная 1 | Эксклюзивное предложение | VIP-only предложение (ротация еженедельно) | Activar |
| Вспомогательная 2 | VIP-события | Предстоящие турниры, эксклюзивные розыгрыши | Ver eventos |
| Вспомогательная 3 | Подобранные игры | AI-подбор на основе истории игры | Jugar |
| Скрыто | Стандартные приветственные/пополнительные предложения | — | — |

────────────────────────────────────────────────────────────

## C. СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПОНЕНТА КАРТОЧКИ

### Главная карточка

Width: 100%

Height: 280px

Background: Gradient or game-specific banner image

Title: Bold, 24px, white

Subtitle: 16px, white 80% opacity

CTA Button: Primary brand color, 14px bold uppercase

Countdown (if applicable): Live timer, 18px monospace

### Вспомогательная карточка

Width: 48% (2-column grid with 4% gap)

Height: 160px

Background: Dark card, brand accent border

Title: 16px bold

Description: 13px, 2 lines max

CTA: Secondary button or text link

────────────────────────────────────────────────────────────

## D. ОТСЛЕЖИВАНИЕ АНАЛИТИКИ

| Событие | Когда | Данные |
| --- | --- | --- |
| card_impression | Карточка видна в области просмотра | card_id, lifecycle_stage, position |
| card_click | Игрок нажимает CTA | card_id, lifecycle_stage, cta_text |
| card_conversion | Игрок завершает действие (депозит, игра и т.д.) | card_id, lifecycle_stage, conversion_value |

Еженедельный отчёт:

CTR карточек по стадии жизненного цикла

Конверсия главной карточки

Использование вкладок-фильтров (Casino vs Sports)

Вовлечённость Lucky Wheel (до/после исправления)

────────────────────────────────────────────────────────────

## ЧЕК-ЛИСТ ТЕСТИРОВАНИЯ

[ ] Игрок до FTD видит приветственную главную карточку, а НЕ предложения пополнения

[ ] Игрок дня 1 видит главную карточку второго депозита с правильной игрой

[ ] Регулярный игрок видит главную карточку еженедельного пополнения

[ ] VIP-игрок видит персонализированное сообщение в главной карточке

[ ] Lucky Wheel показывает реальный обратный отсчёт (не 357 дней)

[ ] Карточка Lucky Wheel скрывается, если нет розыгрыша в течение 7 дней

[ ] Карточка спорта видна только во вкладке Deportes

[ ] Вкладка Casino по умолчанию для всех неспортивных игроков

[ ] Дублирующиеся приветственные карточки объединены в одну

[ ] Визуальная иерархия главная/вспомогательные чёткая

[ ] Карточки отслеживают показы и клики

[ ] Мобильная адаптивность (карточки стакаются вертикально)

[ ] Нет сдвига макета при переключении вкладок

────────────────────────────────────────────────────────────

## ЦЕЛЕВЫЕ KPI

| Метрика | Текущее | Цель (4 недели) |
| --- | --- | --- |
| CTR главной карточки | N/A (нет главной) | ≥ 8% |
| Конверсия приветственного бонуса (до FTD) | Неизвестно | ≥ 15% |
| Вовлечённость Lucky Wheel | Низкая (устаревший отсчёт) | 2× от текущего |
| Использование вкладки Sports | N/A | Установить базовый уровень |
| Показатель отказов страницы | Высокий (предположительно) | -30% |